景德镇市推进城中村改造实施方案

（征求意见稿）

为全面贯彻落实中央和省关于积极稳步推进城中村改造的决 策部署，落实以人民为中心的发展理念，聚焦人居环境改善、产业转型升级、土地高效利用、城市空间结构优化，按照城市标准有序推进城中村改造，进一步提升城市品质和城市竞争力，结合我市实际，制定本方案。

# 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力解决城市发展过程中不平衡不充分的问题，有效清除各类安全风险隐患，推动城市高质量发展。根据我市城中村实际，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等方式，系统平稳解决城中村历史遗留问题，推动建设宜居、韧性、智慧的现代化城市。

# 二、工作原则

(一)政府主导，市场运作。强化政府主导地位和引导作用， 切实履行制定政策措施、建立统筹协调工作机制、建设基础设施、提供公共服务等方面职能，统筹做好城中村改造组织实施工作。坚持市场在资源配置中的决定性作用，鼓励引导各类市场主体参与改造，着力激发市场主体投资活力，提升工作成效。

(二)科学规划，统筹布局。遵循城市发展内在规律，突出规划引领作用，注重与全市经济发展总体规划、国土空间规划和各专项规划有效衔接，坚持尽力而为、量力而行，科学编制城中村改造规划。注重区域统筹，合理布局，尽量利用原有公建配套和市政基础设施，在可持续发展的基础上进行改造。

(三)尊重民意，汇集民智。充分保障村民的知情权、参与权、监督权，鼓励村民通过各种方式参与城中村改造。广泛收集村民和村集体经济组织的意愿和需求，从人民群众最关心的问题出发，努力解决群众最现实、最迫切的需求，切实改善居住条件，同时做好改造群体人员安置等工作。

(四)因地制宜，注重实效。坚持从实际出发，稳中求进、积极稳妥，开展城中村情况摸底工作，分三类实施改造。具备条件的城中村实施拆除新建；不具备条件的不可强行推进，要开展经常性整治提升，防控风险隐患；介于前两类之间的实施拆整结合。拆除新建的按照城市标准规划建设管理，整治提升的按照文明城市标准整治提升和实施管理，守住安全底线。要重视城市历史文化风貌保护，延续历史文化传承。

# 三、工作内容

(一)明确改造范围

中心城区城中村改造实施范围为珠山区、昌江区、昌南新区城镇开发边界内的各类城中村，具体范围由各区人民（管委会）政府根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划划定。优先对位于国民经济和社会发展规划、国土空间规划、各类专项规划等确定的重点功能片区、重点发展组团区域；存在公共卫生安全风险大，房屋安全和消防安全隐患多，环境脏乱差，现有土地用途、使用功能、空间形态或者资源、能源利用明显不符合经济社会发展需求，设施落后、社会治理隐患多的城中村进行改。（责任单位：各区人民政府（管委会）、市发改委、市自规局、市住建局〕

（二）编制改造规划

结合国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、建设用地供应计划，结合产业发展和历史文化保护要求等组织编制全市城中村改造专项规划和控制性详细规划，确定城中村改造空间单元范围。各区人民政府（管委会）根据各地摸排的区域内城中村总量、分布、规模等情况，明确重点改造区域、改造模式、总体规模、工作目标、时序进度以及需要配套建设的教育、医疗等公共服务设施，组织编制各区城中村改造规划，确定城中村改造项目清单和实施计划。〔责任单位：市住建局、市发改委、市自规局、各区人民政府（管委会）〕

(三)分类实施改造

结合建筑质量、风貌和改造需求，对城中村改造空间单元进行分类梳理，通过“拆除新建、整治提升、拆整结合”三种方式按照“成熟一个推进一个，实施一项做成一项”的原则，在符合现行相关法律法规的前提下，统筹推进城中村改造。〔责任单位：各区人民政府（管委会）〕

- 1、拆除新建：对原有土地利用和建筑形态、质量不符合城市规划建设标准，通过整治提升无法满足生产、生活需求，严重影响城市发展，同时项目资金可以平衡、群众改造意愿强烈、产权基础清晰、安全消防隐患大的城中村依法实施征收拆除，并按照城市标准规划和重新建设进行全面改造。鼓励实施区域统筹和成片开发，可在城中村空间范围内的基础上将周边低效用地一并纳入实施改造。

- 2、整治提升：对不具备拆除新建条件的城中村，按照文明城市标准实施和管理，通过修缮加固、建筑物立面更新、环境整治、公共设施完善、消防设施改造等手段进行整治提升，重点做好房屋安全、消防、供水供电、燃气、道路、公共卫生等安全治理工作，防范各类风险。对不具备拆除条件的古建筑，按照文保建筑、历史建筑保护要求进行整治改造，确保建筑安全。

- 3、拆整结合：对建筑主体及功能不适宜城市规划标准的房屋进行拆除，对保留使用部分，通过改建扩建、修缮翻新、功能置换及完善基础设施和公共服务设施，消除安全隐患，实现功能重新合理布局，促进建筑活化利用和人居环境改善提升。

(四)确定安置方式

- 合理确定城中村改造安置方式，鼓励探索房票安置。城中村改造地块在项目经济可行、规划条件能够支撑的前提下，应当按照一定比例建设保障性住房，可以综合交通、公共服务配套设施、产业布局等因素按区域统筹，具体规划设计和建设管理办法另行制定。鼓励将村民富余住房统一提升、设计改造并长期租赁用作保障性租赁住房。〔责任单位：市住建局、各区人民政府（管委会）〕

(五)落实建设资金平衡

- 各区（管委会）要按项目制定资金平衡方案，明确资金支出安排及落实情况，明确预期收入情况，鼓励将城中村改造与保障性住房建设、公共基础设施建设、产业园区建设等结合，鼓励依法依规盘活闲置低效存量资产，探索发展多业态，实现可持续运营。本项目不能实现自平衡的，需明确本区范围内的改造资金安排，实现本区范围内改造资金区域平衡，避免新增地方政府债务风险。陶文旅集团等市级国有企业实施的城中村改造项目由市财政统筹制定资金平衡方案。〔责任单位：市财政局、市住建局、各区人民政府（管委会）〕

# 四 、工作流程

(一)整体谋划阶段

- 1、市政府及各区人民政府（管委会）分别成立城中村改造工作专班，统筹负责全市及各区（管委会）城中村改造工作。

- 2、各区人民政府（管委会）组织开展辖区范围内城中村改造项目现场调查及评估，制定城中村改造工作总体方案，明确城中村改造规划和年度计划。

- 3、广泛组织发动、开展政策宣传工作，形成浓厚的工作氛围。

(二)项目准备阶段

- 1、市、区人民政府(管委会)对列入当年城中村改造计划项目完成可行性研究、社会稳定风险评估、基础信息核查、土地勘测定界等前期工作。城镇开发边界外的村庄，以及改造成本过高不得纳入城中村改造计划。

- 2、市、区人民政府(管委会)依据项目实际情况，明确项目实施主体。鼓励国有投资平台参与城中村改造项目。对地块范围大、改造周期长的城中村改造项目，鼓励通过公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式引入社会资本参与城中村改造。

- 3、市、区人民政府(管委会)要结合城市规划、产业规划、公共服务设施配套等，在充分征求相关权利人和村民意愿的基础上编制城中村改造项目实施方案。项目实施方案需明确改造范围、现状情况、改造意愿征询情况、改造目标、改造方式、资金平衡方案、组织实施措施等内容。经各区人民政府(管委会)审定后，报市专班办公室。

(三)征收实施阶段

- 1.城中村改造项目涉及土地征收的，市、区人民政府（管委会）应当依照土地管理相关法律法规的规定开展土地征收前期工作，召集拟征收集体土地所有权人、使用权人，对集体土地的位置、权属、地类、面积以及村民住宅、其他地上附着物等情况开展土地现状调查，明确集体土地上房屋征收补偿责任部门、补偿标准和程序，制定并完成项目征收补偿安置方案审批备案。对集体土地上历史遗留违法用地和违章建筑问题，由自然资源、城市管理部门明确认定标准和处置政策，予以妥善处理。城中村改造项目涉及土地在第二次全国土地调查和第三次全国国土调查中均被调查认定为建设用地的，在符合规划用途前提下，允许按建设用地办理土地征收等手续。

- 2、城中村改造中涉及国有土地上房屋征收的，由各区人民政  府(管委会)依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》相关规定，参照现行中心城区国有土地上房屋征收安置政策执行。

- 3、各区人民政府(管委会)完成改造地块征地和房屋面积丈量测绘工作，确定城中村改造用地方案，签订补偿协议。对涉及历史街巷地块，要与相关部门共同研究制定方案。

- 4、做好过渡安置和房屋腾退工作。坚持保护城中村村民合法权利，制定征收安置工作导则，充分保障村民利益。摸清城中村产业情况，做好产业转移承接工作，妥善做好人员分流及产业转移工作。鼓励被征收居民自行过渡安置。探索实行房票安置，缩短过渡周期。对经济困难、无力购买安置房的居民，按规定纳入住房保障体系统筹解决。

(四)项目实施阶段

- 1、各区人民政府(管委会)组织实施的城中村改造项目涉及土 地供应的，除按规定可以划拨的以外，完成清场拆平和道路、供水等通平后，以公开方式出让，实行净地出让，土地出让收入按现行分成办法执行。

- 2、项目实施主体要按照相关法律法规，做好改造地块的项目基本建设手续，确保安置房在合理工期内建成。加强安置房规划设计和建设管理工作，保证安置房品质不低于商品住房水平，配套基础设施和公共服务设施与安置房同步规划、同步设计、同步 报批、同步建设、同步交付使用。

- 3、城中村改造中配套的教育、医疗等公共服务设施应尽量利用原有设施，确需新建或改建的，相关建设费用由政府负责投入，不摊入城中村改造成本。

# 五、政策支持

(一)加大资金筹措

- 1、切实加大资金投入。通过财政预算安排、地方政府专项债券支持、金融机构信贷、专项借款等方式，多渠道筹集资金，充分发动村民改造积极性，整治提升类城中村改造要建立政府与村民、社会力量改造资金共担机制。积极争取国家、省各类专项补助资金和专项资金，探索建立以奖代补等激励措施。

- 2、吸引社会投资参与。积极引入民间资本，积极创新改造模式，鼓励社会力量通过直接投资、间接投资、参股、委托代建、统租改造等多种方式参与城中村改造，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

(二)落实财税支持政策

- 1、符合条件的城中村改造项目适用现行棚户区改造有关税费 支持政策，相关部门要充分落实好税费减免政策。安置房建设项目可免征城镇土地使用税及印花税。

- 2.城中村改造涉及单位与住户所取得的拆迁安置房及安置补 偿金，其税收政策按照财政部、国家税务总局《关于棚户区改造有关税收政策的通知》(财税〔2013〕101号)执行。

(三)落实用地要素保障

- 1、城中村改造项目涉及的安置房用地作为保障性安居工程用 地，可以纳入年度土地供应计划。各区人民政府(管委会)在先行确定规划指标、合作单位选择条件和净地出让等前提下，可通过竞争性准入机制，组织采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式，选择优质合作单位，相应城中村改造项目内土地可以依法实施带设计方案出让。

- 2、鼓励实施区域统筹和成片开发，城中村改造项目土地四至范围在村集体建设用地基础上，可扩大至周边少量低效用地。允许通过在集体建设用地之间、集体与国有建设用地之间进行土地整合、置换等方式，促进区域统筹和成片开发，在全市范围内统筹用地指标。

(四)落实规划支持

- 针对部分城中村改造地块项目存在地块小、分布散、配套不足的情况，可结合实际情况，在符合国土空间规划的前提下，允许在市域范围内统筹平衡规划指标，加快推进控制性详细规划调整。自然资源部门对改造项目在规划用地性质、建筑规模等方面予以支持优化。

(五)完善金融配套政策

- 1.加大金融支持力度。鼓励银行业金融机构按照市场化、法治化的原则，向符合条件的城中村改造项目提供贷款。加强与金融机构的合作，建立健全城中村改造贷款还款保障机制。

- 2.加强与国开行、农发行等金融机构沟通对接，区级指定一家财务状况良好、经营管理规范的国企作为借款主体，鼓励陶文旅集团等市属国有企业参与，积极争取城中村改造贷款及专项借款资金支持。城中村改造专项借款以城市为单位借入、使用、偿还，城市人民政府负统借统还责任，由各区人民政府(管委会) 共负还款主体责任。

# 六、保障措施

- (一)加强组织领导。成立市规划建设保障性住房和城中村改造工作专班，由市政府分管副市长任召集人，统筹推进各项工作，督促各区人民政府(管委会)抓好具体落实。办公室设在市住建局，负责牵头政策起草、标准制定、计划上报、服务协调、督促考核等事项。各成员单位要根据各自职责做好指导和监督管理工作。各区人民政府(管委会)要把城中村改造工作列入重要议事日程，切实加强组织领导，建立相应工作机构，落实专门人员，制定工作措施，细化实施办法和目标任务，统筹负责本区域内城中村改造工作。

- (二)强化主体责任。按照“市级统筹、区级负责”的原则，城中村改造项目原则上由各区具体负责实施，市人民政府统筹陶文旅集团等市属国有企业实施城中村改造项目。各区人民政府（管委会）作为本区域城中村改造工作的责任主体，要组织做好城中村改造项目前期论证、摸底调查、方案制定、协议签订等工作，及时协调解决工作中的困难和问题，统筹做好政策接续期间的相关问题。要将城中村改造项目涉及的立项、规划、用地、建设等审批手续纳入“绿色通道”,优化审批流程，简化报批手续，对符合审批条件、手续齐全的项目，即收即办、限时办结。

- (三)落实地方责任。各区人民政府(管委会)要按照中央和省市政府统一部署，有序推进城中村改造工作，保质保量完成城中村改造任务，并列入重要议事日程。市政府将加强督促和监督检查，把城中村改造纳入各区领导班子绩效考核范围。

- (四)注重宣传引导。加大对中央和省市城中村改造政策的宣传力度，营造良好氛围，建立城中村改造展示窗口，搭建服务宣传平台，引导广大居民理解支持，广泛收集民生诉求和市民建议，保障民众合法权益，增强群众的获得感、幸福感。及时总结相关经验做法，运用各类媒体加大宣传报道力度，形成城中村改造景德镇经验。

- (五)加强资金监管。城中村改造贷款及专项借款实行专款专用，要专户存储、封闭运行，专项用于城中村改造项目。市、区人民政府负有资金使用监督管理责任，与借款主体实施主体会同借款银行共同加强资金使用全过程监管。

- 各区人民政府结合实际制定实施细则，报市工作专班办公室。